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ПОСТАНОВЛЕНИЕ     №  1-п
УНАФЭ                          №  1-п
БЕГИМ                           №  1-п


20.01.2025года                                                         с.п. Новая Балкария


Об утверждении муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на 2025год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169                        «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий                              из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации                             на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации                            и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом сельского поселения Новая Балкария, местная администрация сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района КБР постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Новая Балкария на 2025 год.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района Кабардино - Балкарской Республики в сети Интернет по адресу: http://adm-nbalkaria.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


 Главы местной администрации
 сельского поселения 
 Новая Балкария  -                                                             Н.М. Чепкенчиев


	
	Приложение 
к постановлению местной
 администрации с.п. Новая Балкария
от 20.01.2025г. № 1-п   













МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 Формирование комфортной городской среды 
на территории сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на2025 год






















с. Новая Балкария
 2025г.

                  1. Паспорт муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы
	   Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Новая Балкария на период 2025год(далее – Программа)

	Разработчик Программы
	   МУ «Местная администрация сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района КБР» (далее – Администрация с.п. Новая Балкария)

	Ответственный исполнитель Программы
	Местная администрация с.п. Новая Балкария

	
      Участники      Программы
	   Администрация с.п. Новая Балкария

	
	   Подрядная организация – исполнитель муниципального контракта по итогам электронного аукциона (далее –Подрядчик)

	Цель Программы
	   Повышение уровня благоустройства территории с.п. Новая Балкария

	Задачи Программы
	Повышение уровня благоустройства общественной территорий с.п. Новая Балкария

	
	 Улучшение эстетического облика сельского поселения

	Сроки реализации Программы
	2025г.Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы

	Ресурсное обеспечение Программы









	Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 911 100,86 рублей
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 29 405,06 рублей
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 60 010,33 рублей
Общий объем финансирования за счет средств внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей (финансовое участие заинтересованных лиц).
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования 3 000 516,25 тыс. рублей.

	

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Улучшение эстетического облика сельского поселения;
Повышение социальной, культурной значимости Сквера;
Создание благоприятных комфортных условий отдыха населения;
Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

	
	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и объединений в реализацию мероприятий по благоустройству территорий



1. Общая характеристика 

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169, методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.
        Разработка целевой Программы обусловлена, во-первых, необходимостью создания и   обустройства зоны отдыха для населения, в целях   обеспечения доступности семейного времяпровождения, культурного отдыха и развлечения населения, проведения массовых мероприятий. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.  Во- вторых, возрастает роль зеленых насаждений в повышении сред защитной, санитарно-гигиенической функций, эстетическая ценность зеленых насаждений, которые   являются необходимым иобязательным атрибутом современногоблагоустройства объектовтерриторий населенных пунктов, а в особенности, зон отдыха.     В настоящее время в сельском поселении проблема Сквер имеет ярко выраженный характер, в связи с тем, что в сельском поселении вообще нет ни одного Сквера (парка) для прогулок и отдыха пожилых людей. 
На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения средств бюджетов. Отсутствие парков и скверов, негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. 
В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории муниципального образования. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж села, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.
Решение проблемы состоит в реализации комплекса мероприятий, направленных на создание и  улучшение эстетического облика сельского поселения, сохранение их исторического и культурного наследия, а также создание безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания граждан.
Перед органами местного самоуправления стоят задачи, решение которых позволит качественно повысить уровень отдыха граждан и гостей сельского поселения, а также вовлечь граждан в проведение культурно-массовых мероприятий.
Наличие проблемы Сквера требует выработки и реализации стратегии, координации усилий органов местного самоуправления и общественных организаций, а также формирования эффективных механизмов организации с учетом интересов граждан.
Программа нацелена на формирование комфортной городской среды, Сквера на основе инициативы и предложений жителей с тем, чтобы он стал более посещаемым местом массового отдыха.
В результате исполнения Программы появится сквер, который создаст гармоничную комфортную среду для населения сельского поселения Новая Балкария.
Расходы на разработку   дизайн - проекта и проектно-сметной документации общественных территорий, подлежащих благоустройству, осуществляется за счет средств местного бюджета с.п. Новая Балкария.

2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

         Целью Программы является формирование благоустроенной и комфортной среды в сельском поселении Новая Балкария КБР. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- организация мероприятий по благоустройству общественной территории, а именно, сельского Сквера в сельском поселении Новая Балкария;
- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве сельского Сквера.
Основными задачами по созданию комфортной городской среды являются благоустройство общественного пространства и улучшение внешнего облика муниципального образования путем улучшения архитектурных решений, реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально    частного партнерства, а также привлечение на их реализацию финансовых ресурсов из разных источников.
      Срок реализации муниципальной программы - 2025 год, этапы не предусмотрены.
В ходе реализации муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического развития города.
Состав показателей муниципальной программы определён исходя из принципов необходимости и достаточной информации для характеристики достижений целей и решения задач муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

3. Характеристика основных мероприятий программы

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы сельского поселения Новая Балкария

4. Ожидаемые конечные результаты программы

          Успешное выполнение задач программы позволит повысить комфортность проживания и жизнедеятельности горожан, увеличить площадь озеленения села, улучшить условия для отдыха и повысить привлекательность сельского поселения Новая Балкария. 
Озеленение и благоустройство сельского имеют в основном социальное значение, конечная задача — создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения с.п. Новая Балкария, улучшение внешнего вида территории общего пользования.
Эффективность Программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, а так - же в достижении максимально возможного снижения экологического загрязнения путем его озеленения.
К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов:
- проведение мероприятий по благоустройству Сквера;
- улучшение эстетического облика Сквера;
- повышение социальной, культурной значимости Сквера, увеличение посещаемости населением Сквера на круглогодичной основе,
            -  улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.
                  5.Контроль за ходом реализации программы

  Администрация сельского поселения Новая Балкария  как муниципальный заказчик осуществляет общую координацию и мониторинг хода реализации Программы, контролирует целевое использование денежных средств, анализирует ход реализации программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по ее корректировке.
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	№ пп
	Наименование и адрес территории
	Площадь
(кв.м.)

	Общая сумма благоустройства
(рублей)

	В том числе (рублей)

	
	
	
	
	Субсидии из федерального и республиканского бюджетов
(рублей)

	Субсидии из муниципального бюджета населенного пункта 
(не менее 2%)


	
	
	
	2025 год
	
	

	1
	Сквер по ул. Центральная,28 «а»
	1500,0
	3000 515,25
	2 940505,92
	60010,33

	 Итого: 
	
	1500,0
	3 000 515,25
	2940 505,92
	60 010,33
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